软件工程B9小组第四次会议纪要

会议时间：2021年11月9日 18:00~18:40

会议地点：桃李园地下一层

参会人员：曲星安 赵书航 李明焕

2021年11月9日晚，我们小组组织开展了第四次团队会议，本次会议围绕大作业开发进行研讨，相关内容纪要如下：

1. **进一步细化分工**

经过协商我们小组希望可以在这两周做完产品的前端页面，并开始进行数据库的设计。考虑到可以复用的界面比较多，剩下的界面还有进一步细化首页的组件，如下边栏；完成具体的回答界面，设计点赞采纳删除等按钮组件；也需要考虑前端页面间的跳转。最后由李明焕同学设计具体的回答界面，以及细化的回答展示界面；有曲星安同学进一步完成首页以及评分页面的设计，由赵书航同学设计问题与回答的展示界面，并进一步细化用户个人信息界面。

1. **联合开发的安排**

经过讨论我们小组决定于本周日进行第一次联合开发，其主要任务为对接当前的前端开发页面，统一页面的样式，如背景颜色等属性，将可以复用的组件进行拼接，如问题和回答的缩略框等。同时预备以后每周周末定一天下午作为小组和联合开发时间，由小组成员交流当周成果并进行对接，同时对下一周的任务做进一步细化，保证开发正常推进。